|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No hemos podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos, ya que enfrentamos algunos problemas con la gestión del tiempo y ciertos aspectos técnicos en el desarrollo. Estos factores han retrasado el avance en algunas fases, especialmente en la definición de objetivos y la creación del chatbot. Sin embargo, hemos estado intentando solucionar estos problemas mediante reuniones adicionales para revisar el progreso y ajustar las prioridades en el plan de trabajo. La flexibilidad y el compromiso del equipo han facilitado, en parte, el avance a pesar de los contratiempos. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Para enfrentar las dificultades, hemos implementado una revisión semanal del progreso, lo que nos ayuda a identificar problemas temprano y ajustar el enfoque según sea necesario. También hemos redistribuido algunas tareas para aliviar la carga de trabajo en momentos críticos, y estamos considerando usar herramientas adicionales para mejorar la eficiencia del desarrollo, especialmente en la etapa de creación del chatbot. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo nuestro trabajo como positivo en cuanto a compromiso y capacidad de adaptación. Hemos logrado avanzar en varias etapas clave, aunque no al ritmo esperado. Destaco el esfuerzo del equipo para mantenerse enfocado y resolver problemas en conjunto. Para mejorar, podríamos optimizar nuestra organización y planificación, estableciendo objetivos más pequeños y alcanzables para medir mejor el avance semanal. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una inquietud que queda es cómo manejaremos el tiempo en las próximas fases críticas del proyecto, como la implementación y las pruebas del chatbot. Me gustaría preguntar al docente si tiene recomendaciones para gestionar eficientemente el tiempo en proyectos de esta envergadura o si existen metodologías que nos puedan ayudar a ser más productivos. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Considero que sí, algunas actividades deben ser redistribuidas para evitar sobrecargar a ciertos miembros y garantizar que todas las tareas se completen a tiempo. No hemos identificado nuevas actividades adicionales, pero creemos que, al redistribuir algunas tareas, mejoraremos la eficiencia y el equilibrio en el equipo. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos el trabajo en grupo como positivo en términos de colaboración y apoyo mutuo. Destacamos la disposición de cada miembro para asumir responsabilidades adicionales cuando es necesario. No obstante, podríamos mejorar en la comunicación y planificación, asegurándonos de que todos estén al tanto de los cambios y ajustes en tiempo real. |